东软教育科技集团

项目实训总结报告

| 项目名称 | 东软电动汽车充电桩应用管理平台 |
| --- | --- |
| 学校名称 | 北京理工大学 |
| 项目讲师 | 【待填写】 |
| 组别 | 第X组 |
| 姓名 | 【待填写姓名】 |
| 学号 | 【待填写学号】 |
| 实训日期 | 2026年8月25日-9月3日 |

# 1 引言

## 1.1 项目概述

本次实训以电动汽车充电基础设施为业务背景，目标是经历从需求理解、总体设计、编码、联调、测试到交付的完整软件工程过程。新能源汽车保有量增长使“找桩难、排队久、设备信息分散、运营数据利用不足”等问题更加突出。项目将 Linux、C++、Qt、SQLite、Socket、多线程和 Web 数据可视化知识结合起来，构建用户服务、运营管理、数据存储和预测分析一体化的原型平台。

我参考了企业提供的项目说明书、Linux/Qt 教学纲要、Qt SQLite 资料、TCP 示例工程和编码规范。项目不是简单复刻示例：SQLite 示例只展示单进程 CRUD，TCP 示例只传递文本；本项目在此基础上设计了完整数据模型、请求协议、异步请求关联、订单事务、状态约束、运营图表和负荷预测，使示例技术能够支撑真实业务链路。

## 1.2 运行环境

表 1-1 项目运行环境

| 类别 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 LTS 及以上；VMware 17 虚拟机或物理机 |
| 开发工具 | Qt Creator 6.2 及以上，qmake，GCC/G++，Python 3 |
| Qt 模块 | Core、Gui、Widgets、Network、Sql、Charts |
| 数据库 | SQLite / QSQLITE 驱动 |
| Web 端 | 支持 ES6 的现代浏览器，ECharts 5 |
| 硬件建议 | 双核 CPU、4 GB 内存、2 GB 可用磁盘空间 |

# 2 需求分析

## 2.1 用户角色和业务目标

系统包含车主、运营管理员和决策分析人员三类角色。车主希望快速找到合适电站并完成充值、充电和结算；管理员需要了解营收、设备健康、站点容量和用户状态，并能执行新增电站、远程重启与冻结用户等操作；决策人员关注中长期趋势和未来短时负荷，以安排电力和运维资源。

## 2.2 功能需求

用户端：手机号免密登录、附近电站查询、按距离排序、站内电桩明细、腾讯地图导航、个人资料、充值、开始/停止充电和订单查询。

管理端：管理员登录、营收指标与折线图、电桩状态与远程重启、电站新增和站内明细、用户搜索与冻结/解冻、订单与连接日志。

数据端：管理员、用户、站点、电桩、订单和小时负荷六类数据；支持约束、外键、预处理语句和事务。

分析端：近 30 日营收、电桩状态、站点负荷、设备在线率和未来 24 小时负荷预测。

## 2.3 非功能需求和任务安排

系统需要在普通 Ubuntu 虚拟机上稳定运行，界面操作不因网络收发而卡顿；服务端对无效输入、数据库失败、非法 JSON、重复开单、故障电桩和余额不足给出明确反馈；代码遵循低耦合、高内聚和单函数单职责原则。项目按需求与原型、数据库与协议、客户端、管理端、联调测试、第二阶段分析和文档答辩七个任务推进。

# 3 概要设计

## 3.1 系统设计

平台采用客户端/服务器结构。客户端 MainWindow 管理页面状态，NetworkClient 只负责网络；服务端 MainWindow 提供运营界面，DatabaseManager 负责业务和数据，TcpServerWorker 在独立线程维护连接。跨线程信号槽将请求送到主线程，避免在多个线程间共享 SQLite 连接。通信采用换行分隔 JSON，并用 requestId 对应异步响应。

## 3.2 数据库设计

数据库围绕“用户—订单—电桩—电站”关系展开。users 和 stations 保存主体信息；chargers 通过 station_id 归属电站；orders 同时引用用户和电桩，记录充电生命周期；hourly_load 保存分析训练数据。手机号和电桩编号设置唯一约束，外键防止孤立记录。开始充电和结束结算均在事务内同时更新订单、余额和电桩状态。

## 3.3 关键技术

表 3-1 核心技术

| 技术 | 在项目中的用途 | 设计收益 |
| --- | --- | --- |
| Qt Widgets / .ui | 构建用户端和管理端界面 | 界面与代码分离，便于设计器调整 |
| QSqlDatabase/QSqlQuery | 建库、CRUD、参数绑定和事务 | 轻量、可移植、减少 SQL 注入 |
| QTcpServer/QTcpSocket | 传输业务 JSON | 可靠连接，支持本机和局域网联调 |
| QThread + 信号槽 | 网络工作线程与 UI/数据库主线程协作 | 避免阻塞并控制线程边界 |
| QChart | 近 7 日营收折线图 | 直观呈现运营变化 |
| Ridge + ECharts | 负荷预测和大屏 | 轻量可复现、结果可视化 |

# 4 实现方案

## 4.1 数据库初始化与演示数据

服务端启动时先读取 CHARGING_DB_PATH；未配置时使用 QStandardPaths::AppDataLocation。open() 打开具名 QSQLITE 连接，启用外键和 WAL，随后 createTables() 创建六张表。seedData() 仅在表为空时写入四个站点、二十四个电桩、三个用户、历史订单和二十一天小时负荷，因此重复启动不会不断复制基础数据。

## 4.2 TCP 协议与线程

用户端 NetworkClient 为每个请求分配递增 requestId，并把 JSON 文档和换行符写入套接字。服务端为每个 QTcpSocket 保存独立 QByteArray 缓冲，只有收到换行后才解析完整消息，能够正确处理粘包和拆包。TcpServerWorker 被移动到 QThread；工作线程不执行 SQL，而是发射 requestReceived，由主线程排队处理后再发射 responseReady 回写。

## 4.3 充电订单事务

开始充电前，系统检查用户是否冻结、是否存在活动订单以及电桩是否空闲。在事务中插入订单并把电桩改为 in_use；UPDATE 语句携带 status='idle' 条件并检查影响行数。结束时根据功率、时长和电价计算电量与费用，余额不足则保持原状态；余额足够时在同一事务内完成订单、余额、电桩状态和累计时长更新。

## 4.4 预测与大屏

分析脚本从 hourly_load 读取站点小时负荷，将小时和星期映射为正余弦周期特征，并加入周末、站点编号和时间趋势。通过正规方程与高斯消元求解 Ridge 权重，对未来二十四小时逐站预测并汇总。输出 JSON 还包含营收、状态、在线率与站点负荷。ECharts 页面绘制营收折线、设备环图、预测曲线和站点柱状图。

## 4.5 运行结果与截图

以下位置按实际演示顺序预留。提交前请在本人 Ubuntu/Qt 环境中运行程序并粘贴 JPG 截图，确保截图包含窗口标题、关键操作和结果，不能用设计稿代替真实运行结果。

运行后粘贴真实截图 服务端启动后：admin / 123456 登录前

图 4-1 管理员登录界面

运行后粘贴真实截图 登录后显示四个指标、设备状态和近 7 日营收图

图 4-2 运营总览

运行后粘贴真实截图 客户端连接 127.0.0.1:9999，输入 11 位手机号

图 4-3 客户端手机号登录

运行后粘贴真实截图 展示距离、价格、空闲数，并选择一个 idle 电桩

图 4-4 附近电站与电桩

运行后粘贴真实截图 开始充电后显示电站、电桩和计时

图 4-5 充电进行中

运行后粘贴真实截图 结束充电后显示分钟、电量、费用及订单记录

图 4-6 结算结果与订单

运行后粘贴真实截图 管理端选择电桩执行重启，状态和时间更新

图 4-7 充电桩远程重启

运行后粘贴真实截图 管理端用户页操作后状态变化

图 4-8 用户冻结/解冻

运行后粘贴真实截图 运行生成脚本并通过浏览器打开 dashboard

图 4-9 大数据运营大屏

# 5 系统测试

## 5.1 测试方法

测试采用黑盒功能测试、边界值测试、异常路径测试、客户端/服务端联调和数据库结果核对。每个用例均记录输入、预期、实际结果和缺陷编号；测试前备份数据库，避免旧订单影响结果。第二阶段通过脚本退出码、JSON 结构和图表加载情况验证数据链路。

## 5.2 典型缺陷与修正

表 5-1 典型问题与修正

| 缺陷现象 | 原因 | 修正 |
| --- | --- | --- |
| TCP 一次 readyRead 得到半条或多条 JSON | TCP 是字节流，没有消息边界 | 按客户端维护缓冲区，以换行符分帧 |
| 网络处理放主线程时界面偶发卡顿 | 连接与 UI 共用事件处理路径 | TcpServerWorker 移入 QThread，跨线程队列通信 |
| 重复点击开始充电产生冲突 | 只在客户端限制，不足以防并发 | 服务端检查活动订单，并对电桩状态条件更新 |
| 结束充电部分 SQL 成功、部分失败 | 多表更新缺少原子性 | 使用事务，任一步失败全部回滚 |
| 大屏直接 file:// 打开时 data.json 加载失败 | 浏览器跨源限制 | 使用 python3 -m http.server 提供静态目录 |

## 5.3 测试结论

已设计的测试覆盖正常流程、非法输入、权限状态、设备状态、余额边界、事务一致性、网络异常和分析输出。代码环境中未安装 Qt 开发包时，可先完成 XML、Python、JSON 和静态结构检查；最终提交前仍需在课程 Ubuntu 环境使用实际 Qt Kit 完成编译、界面操作、断线重连和截图复核。

为了让测试结果能够复现，我把验收步骤按数据变化顺序记录：启动服务端后先核对数据库路径和监听日志，再让客户端完成登录、充值、选桩、开单和结算，最后返回管理端确认用户余额、订单状态、电桩状态和营收指标同步变化。异常测试则分别构造非法手机号、负数充值、故障电桩、重复开单、余额不足、非法 JSON 和中途断网，并检查服务端是否保持原有业务状态。对分析模块，不只观察图表是否出现，还核对输出文件中的生成时间、训练样本数、二十四个预测点和峰值时段，避免把前端静态效果误当成数据流程已经正确。后续若条件允许，还应把这些步骤改写成自动化回归脚本，并在每次协议或数据库结构变更后重新执行。

# 6 项目经验及心得体会

这次项目给我最深的体会，是“功能能写出来”和“系统能够稳定演示”之间还有很长一段距离。最开始看到需求时，很容易把任务理解为做几个窗口、连一张数据库表，但真正拆解以后会发现，登录、找站、充电、结算、设备状态和营收统计互相影响。只要其中一个状态变化没有落到数据库，后面的界面就会出现矛盾。因此我把需求先整理成用户、站点、电桩、订单四个核心对象，再决定表关系和业务流程。这个顺序比直接在槽函数里写 SQL 更清楚，也让我理解了概要设计并不是为了凑文档，而是在编码前减少返工。

第二个收获是认识到线程和网络的边界。QTcpSocket 本身是事件驱动的，但项目明确要求多线程，如果简单地把数据库对象和套接字随意放进工作线程，很容易遇到“数据库连接属于创建它的线程”一类问题。我最后选择让网络工作对象运行在线程事件循环中，只负责连接、缓冲和 JSON 解析；数据库仍由主线程集中访问，二者通过信号槽传递值对象。这样既体现多线程，也让 SQLite 访问保持可控。这个设计让我真正体会到多线程不是“线程越多越高级”，而是要明确每个线程拥有什么资源、谁负责修改状态以及如何安全退出。

第三个收获来自订单事务。开始充电需要同时新增订单并占用电桩，结束充电又要同时修改订单、扣减余额、释放电桩、累计次数和时长。如果这些 SQL 分开提交，程序在中途失败就会出现电桩一直被占用、余额扣了但订单没完成等错误。把它们放进 transaction、commit 和 rollback 后，业务状态才具有原子性。我也用 prepare 和 bindValue 替代字符串拼接，并在服务端重新校验手机号、昵称、金额、用户状态和电桩状态。以前我会觉得客户端已经限制输入就足够了，现在明白任何来自网络的数据都不能直接信任。

第四个收获是把第一阶段和第二阶段连成同一条数据链。大屏如果只写死几组数组，虽然能显示图表，却无法说明它与平台业务有什么关系。因此分析脚本直接读取 charging_platform.db，统计订单、设备和站点数据，再从 hourly_load 训练轻量 Ridge 回归模型。为了让项目能在普通虚拟机上复现，我没有依赖大型机器学习框架，而是自己完成特征构造、正规方程和高斯消元。模型并不追求生产级精度，但它完整展示了数据采集、存储、预处理、训练、预测、输出和可视化流程，也能解释每个特征为什么存在。

调试过程中我还认识到，可演示性本身就是工程质量的一部分。程序需要自动建库和填充样例数据，否则第一次打开会是一片空白；README 必须明确先启动服务端、端口号、默认账号和大屏启动命令；错误提示要告诉使用者下一步怎么做，而不是只输出“失败”。同样，文档中的需求矩阵、测试用例和截图也要与实际代码一一对应。通过这次实训，我提升的不只是 Qt 控件、SQL 或 Socket 的使用熟练度，更重要的是学会从角色目标、数据一致性、异常路径、部署条件和交付验收几个角度共同判断一个软件是否完成。后续如果继续改进，我会加入密码哈希和 TLS、真正的地图定位、预约排队、预测误差评估、自动化单元测试以及更完善的设备告警机制。

# 附录 A 编译与演示步骤

在 Ubuntu 安装 build-essential、qtcreator、qtbase5-dev、qt5-qmake、libqt5sql5-sqlite、libqt5charts5-dev。

Qt Creator 打开 ChargingPlatform.pro，选择 Desktop Kit 并构建。

运行 charging_server，用 admin/123456 登录，确认 9999 端口运行。

运行 charging_client，连接 127.0.0.1:9999，用手机号登录。

依次完成找站、选桩、开始充电、结束结算，再刷新管理端。

执行 generate_dashboard.py，启动 Python HTTP 服务并打开大屏。

保存九张真实 JPG 截图，替换本报告图 4-1 至图 4-9 占位框。