INITIAL DEFENSE · SPEAKER SCRIPT

东软电动汽车充电桩
应用管理平台

初期答辩演讲稿｜10—14 分钟需求分析评审版｜依据任务书与 V1.2 实际项目编写

| 约 12 分钟 建议时长 | 需求评审 本次答辩核心 | 三端一库 系统总体口径 |
| --- | --- | --- |

## 上台前请补充

- 第 X 组、主讲人姓名、组长及成员姓名。

- 答辩前核对需求矩阵中的真实需求、负责人、计划日期和评审状态。

- 若实际 PPT 页序不同，只调整括号中的“切页”提示；正文按需求评审主线讲。

- 演讲中把“已实现、已验证、待联测、后续规划”分开表述，避免把课程模拟说成生产系统。

【使用方法】蓝绿色提示是现场动作，不需要念；深蓝色加粗句是每一段必须讲到的核心结论。

推荐语速：每分钟约 280—300 字；目标约 12 分 45 秒，现场可在“后续增强”段压缩 1—2 分钟。

# 初期答辩逐字稿

【0:00—0:40｜封面与汇报目标】站定后看向老师，停顿半秒再开始。

各位老师好，我是第 X 组的主讲人【姓名】。今天汇报的项目是《东软电动汽车充电桩应用管理平台》。本次是初期答辩，因此我不会把重点放在展示多少页面，而是围绕需求分析评审，说明我们为什么做、为谁做、系统边界在哪里、各端怎样分工，以及准备采用什么技术保证需求能够落地。汇报最后再简要说明信誉分、月卡与负荷预测模型的后续改进。

【0:40—1:25｜评审目的】切到“需求评审目标”页，先请老师评审方向。

我们希望老师重点评审四件事。第一，核心业务范围是否覆盖一次完整充电服务；第二，用户端、管理端和网页端的职责是否清楚；第三，通信接口、数据库数据和状态流转是否一致；第四，每条重要需求是否能够被测试和验收。评审通过后，我们再冻结第一阶段范围，进入详细设计和分工，减少后期因为理解不一致造成的重复修改。

【1:25—2:20｜需求来源与业务问题】切到“背景/角色”页。

需求主要来自课程任务书中的业务场景和软件工程目标。业务上有三类使用者：车主需要快速找站、选桩、开始和停止充电，并看清费用；运营管理员需要掌握电站、电桩、用户和订单状态，能够新增站点、处理故障和冻结异常账号；管理决策人员需要从网页大屏观察营收、设备在线率、站点负荷和未来用电趋势。对应的问题是：用户找桩与计费不透明、设备分散难管理、历史数据没有形成分析价值。

【2:20—3:35｜客户端功能需求】切到“用户端需求”页，按主流程讲。

用户端的第一阶段核心链路是：手机号登录或自动注册、查看附近电站、查看空闲电桩和价格、选择电桩、开始充电、查看实时订单、主动停止、完成结算以及查询历史订单。登录后还需要维护昵称、头像和余额充值等个人资料。导航部分按照任务书可模拟定位与地图接口，不把真实定位精度作为本阶段验收条件。每一步都要有明确反馈，例如电桩已占用、账号被冻结、网络异常、余额或额度不足，不能让用户长时间停留在“等待登录”或“正在处理”而不知道原因。

其中最关键的业务规则是订单状态闭环。开始充电前必须校验用户、会话、电桩和是否存在活动订单；成功后订单进入 charging，电桩进入 in_use。停止时无论余额是否足够，都必须先允许安全结束，再按照规则完成结算并释放电桩。也就是说，资金不足可以形成受控欠费或自动停单，但绝不能形成“用户没钱所以无法停桩”的死锁。

【3:35—4:50｜管理端与网页端需求】切到“三端模块”页。

管理端同时承担运营界面和服务端控制中心两项职责。功能需求包括管理员登录、运营总览、电站与电桩列表、新增电站和充电桩、故障状态查看与安全重启、用户查询与冻结解冻、订单与计费明细、客服反馈回复，以及运行和审计日志。这里要区分“管理操作”和“真实设备控制”：当前重启是课程环境中的状态模拟；如果电桩正在使用，必须先保护关联订单，不能为了改变设备状态破坏业务一致性。

网页端面向运营分析，不直接承接开单或扣款。它从数据库中的订单、电桩和小时负荷数据进行清洗与聚合，生成网页需要的 JSON，再由 ECharts 展示今日与本月营收、设备在线率、三十日营收趋势、站点平均负荷和未来二十四小时负荷。这样划分后，Qt 管理端负责实时业务管理，网页端负责更直观的分析展示，两者共享数据口径，但不相互越权。

【4:50—5:55｜非功能需求与验收口径】切到“质量属性/需求分级”页。

除功能外，任务书还要求通信稳定、数据安全、错误处理和多线程。我们把非功能需求归纳为五项：并发时一个用户不能同时开两单，一个电桩不能被两人占用；金额计算必须精确且可追溯；用户只能操作自己的数据；网络重试不能重复扣款；服务异常后数据仍可恢复和审计。第一阶段把登录、站桩查询、开停充电、结算、管理端基础管理和数据库持久化列为必须项；大屏分析和增强运营功能列为应完成项；真实支付、短信、GPS、TLS 和物理电桩协议暂不纳入本阶段承诺。

验收不能只看按钮能否点击，而要看状态和数据是否同时正确。例如并发开单后只能有一条活动订单；停止后订单、电桩、余额和日志必须一起更新；重复发送同一充值请求只能入账一次；冻结用户重新登录或开单应被拒绝；服务重启后历史订单仍存在。本次评审后，我们会把真实需求正式编号，补充负责人、计划日期、状态、测试用例和证据链接，形成需求到测试的闭环。

【5:55—7:15｜模块层级设计】切到“模块分解图”，从端到服务逐层讲。

模块划分采用三类应用端和一个统一数据服务。客户端内部再分为界面展示、网络通信、用户会话和充电业务模块；管理端分为服务器监听、请求分发、数据库管理、业务规则、安全认证以及运营扩展界面；网页端分为数据抽取、预处理、指标计算、预测和 ECharts 可视化；数据层以 SQLite 为中心，保存用户、电站、电桩、订单、管理员、会话、计费规则、月卡、反馈和审计日志。公共协议和业务规则放在独立文档中，避免成员各自理解。

这个分层的设计原则是界面不直接写数据库、预测不参与交易决策、客户端不拥有最终状态。客户端只表达操作意图；服务端统一校验并提交交易；数据库保存事实；网页端基于事实做统计与预测。这样既能降低模块耦合，也便于分工：一名成员修改客户端界面时，不应同时改数据库结构；涉及协议或表结构的变更，必须先评审文档，再同步修改两端。

【7:15—8:25｜总体架构与数据流】指向架构图，按“请求—事务—分析”顺序讲。

总体上系统采用 C/S 为主、B/S 为辅的架构。Qt 客户端通过 TCP 向 Qt 服务端发送 UTF-8 的 JSON Lines 请求，每个请求包含 action 和 requestId；登录后再携带 sessionToken，涉及写入的操作携带 idempotencyKey。服务端接收后完成鉴权、参数校验和业务判断，再通过 SQLite 事务更新数据，最后把与 requestId 对应的结果返回。管理界面调用同一套业务入口，避免出现远程用户和本机管理员使用两套规则。

网页数据链路与交易链路分离。Python 程序读取业务库，聚合营收、设备和小时负荷，写出 dashboard 所需的数据文件，浏览器再通过 ECharts 渲染。这样即使预测模型暂时失败，也不会影响开单和结算；同时，网页端所有指标都能追溯到数据库记录。部署上，本机测试使用 127.0.0.1，局域网联测时服务端监听可访问地址，队员客户端连接服务器虚拟机的局域网 IP。

【8:25—9:40｜关键技术方法】切到“技术路线/风险应对”页。

技术上，界面和业务主体采用 Qt 5.15 与 C++，数据采用 SQLite，网页分析采用 Python 与 ECharts。任务书要求多线程，我们把 TCP 网络收发放在独立 QThread，数据库请求回到主线程串行处理，避免跨线程共享 SQLite 连接。针对并发开单，先使用 BEGIN IMMEDIATE 获得写事务，再用“活动订单部分唯一索引”做数据库兜底，因此两个同时到达的请求不能同时成功。充电桩状态更新还带原状态条件，在用电桩拒绝普通重启。

针对资金和安全，所有结算金额统一换算为整数分，避免浮点误差；订单保留开单时的价格和时段规则快照，防止改价追溯影响历史订单；管理员密码使用 PBKDF2-SHA256 加随机盐；会话身份由服务器确认，不能相信客户端传来的 userId；充值、开停单和购卡使用幂等键，网络重发也不重复记账。错误处理方面，提交或回滚失败必须记录日志并返回明确结果，而不是让界面无限等待。

【9:40—10:35｜场景化验收设计】切到“需求—测试映射”页。

我们计划用场景化测试证明需求。正常场景包括注册登录、选桩充电、主动停止、查询订单、新增站点和查看大屏；边界场景包括零余额、跨峰谷时段、月卡额度耗尽、重复请求和断线重连；并发场景包括同一账号同时开单、两个账号争抢同一电桩，以及管理员重启正在使用的电桩；安全场景包括越权 userId、非法 JSON、模糊查询特殊字符和错误密码。每个用例都要同时保留客户端提示、服务端日志和数据库结果。

【10:35—11:20｜当前进度、边界与协作】切到“项目进展”页。

目前 V1.2 已在 Ubuntu 虚拟机和 Qt 5.15.13 环境完成编译运行，用户和管理员登录、充电结算、多客户端连接、SQLite 事务、远程重启保护、用户冻结解冻以及 ECharts 大屏已经完成阶段性验证。下一步重点补齐两台真实设备的局域网联测、粘包拆包、非法数据、断线重连、并发竞争和重启持久化证据。团队协作采用 GitHub 的 main、develop 和个人 feature 分支，协议与数据库变更共同评审，运行数据库、头像和构建目录不提交仓库。

【11:20—12:25｜后续增强：计费、信誉与预测】这部分放在最后，可按现场时间压缩。

在核心需求稳定后，我们再引入峰谷分时计费、月卡和信誉机制。订单跨时段时按每分钟所在时段计价；月卡按日发放等效分钟，不跨天，高峰期使用一分钟消耗两分钟额度。信誉分分为六档，分数越高可使用的受控欠费额度越高；最低档在钱包和适用月卡都不可用时禁止开单，零分封号；测试环境中欠费超过三分钟开始扣分，正常完成有效订单可少量加分。预计应付接近钱包加信誉额度时自动安全停单，但用户主动停止始终允许。

预测方面，当前先用岭回归建立可复现的基线，特征包括小时周期、星期周期、周末、站点和时间趋势。后续有足够真实数据后，将增加一小时、二十四小时和一周的滞后负荷、滚动均值、天气、节假日、价格时段与可用桩数量，并按时间顺序划分训练集和验证集，用 MAE、RMSE 与基线比较；再根据数据规模评估 SARIMA、梯度提升或 LSTM，而不是一开始就追求复杂模型。

【12:25—12:45｜结论与请评审事项】回到总览页，放慢语速。

综上，我们的设计主线是以完整充电订单为核心，用客户端服务用户，用管理端统一业务与设备状态，用网页端形成运营分析，再由数据库和通信协议保证各层一致。请老师重点评审我们的需求边界、优先级、模块职责、接口与验收方法是否合理。评审意见确认后，我们会补齐需求矩阵并按分工继续实现和联测。我的汇报完毕，谢谢各位老师。

# 脱稿提示卡

【只看关键词也能讲完】忘词时不要倒回去，直接进入下一条。

- 评审目标：范围、三端职责、接口数据、可测试验收。

- 角色问题：车主找桩与计费；运营管站桩用户订单；管理者看指标与趋势。

- 三端功能：客户端完成订单闭环；管理端管站桩、用户、订单、客服与日志；网页端做聚合、指标、预测和 ECharts 展示。

- 架构原则：客户端只提意图，服务端统一校验，SQLite 保存事实，网页只做分析。

- 质量技术：并发一致、金额精确、会话鉴权、幂等与审计；Qt/C++、QThread、BEGIN IMMEDIATE、唯一索引、整数分、PBKDF2。

- 验收与后续：四类场景、三份证据；后做峰谷、月卡、六档信誉与时序模型；结尾请评审边界、优先级、职责、接口和验收。